Bốn mục cần rà soát:

| Mã | Nội dung |
| --- | --- |
| US1 | Là một khách hàng, tôi muốn lọc nhà hàng theo loại món, để nhanh tìm được món muốn ăn. |
| US2 | Là một khách hàng, tôi muốn giao diện đặt món đẹp và dễ dùng, để hài lòng khi đặt món. |
| US3 | Là một lập trình viên, tôi muốn dùng React để làm lại giao diện đặt món, để code dễ bảo trì. |
| US4 | Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, theo khu vực, theo nhà hàng, xuất Excel và tự gửi email cho ban giám đốc, để theo dõi kinh doanh. |

Bước 1. Tìm lỗi

Ghi "Đạt" hoặc chữ cái INVEST bị sai, kèm 1 câu lý do. US1 đã làm mẫu.

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Chưa đạt – V, E, T: “Đẹp”, “dễ dùng” và “hài lòng” còn chủ quan, chưa xác định giá trị cụ thể, khó ước lượng và chưa có tiêu chí nghiệm thu rõ ràng. |
| US3 | Chưa đạt – V: Đây là giải pháp kỹ thuật (dùng React), chưa nêu rõ nhu cầu hoặc giá trị mà người dùng nhận được. Công việc kỹ thuật vẫn có thể nằm trong Product Backlog, nhưng cần làm rõ mục tiêu và lợi ích. |
| US4 | Chưa đạt – E, S: Gộp nhiều chức năng vào một story: báo cáo theo nhiều chiều, xuất Excel và tự gửi email. Phạm vi quá lớn nên khó ước lượng, kiểm thử và hoàn thành trong một Sprint. |

Bước 2. Sửa lỗi

### Viết lại US2 với tiêu chí “dễ dùng” đo được

### US2 – Cải thiện trải nghiệm đặt món

Là một khách hàng, tôi muốn hoàn thành việc chọn món và thêm món vào giỏ hàng trong tối đa 3 thao tác chính, để đặt món nhanh chóng và thuận tiện.

### b) Tách US4 thành cây Epic → Feature → User Story

EPIC

Quản lý và theo dõi doanh thu FoodNow

Mục tiêu: Giúp ban quản lý theo dõi tình hình kinh doanh của hệ thống.

FEATURE

Báo cáo doanh thu

US4.1 – Xem báo cáo doanh thu

Là một quản trị viên, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng và lọc theo khu vực hoặc nhà hàng, để theo dõi tình hình kinh doanh và so sánh kết quả giữa các đơn vị.

Tiêu chí chấp nhận: Có thể chọn khoảng thời gian và bộ lọc; hệ thống hiển thị số liệu doanh thu tương ứng với điều kiện đã chọn.

US4.2 – Xuất báo cáo doanh thu ra Excel

Là một quản trị viên, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra tệp Excel, để lưu trữ và chia sẻ số liệu kinh doanh với ban giám đốc.

Tiêu chí chấp nhận: Tệp xuất ra mở được bằng phần mềm bảng tính và chứa các số liệu phù hợp với bộ lọc báo cáo đã chọn.

Phạm vi xử lý: Yêu cầu tự động gửi email cho ban giám đốc được tách khỏi hai Story trên và đưa vào Product Backlog để PO xem xét ưu tiên ở bước tiếp theo. Không nên gộp chức năng gửi email trở lại US4.2 vì nó có quy trình và tiêu chí kiểm thử riêng.

Bước 3. Xếp lại backlog

### a) Thứ tự ưu tiên đề xuất

| Thứ tự | User Story | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | US1 – Lọc nhà hàng theo loại món | Hỗ trợ trực tiếp hành trình tìm món và đặt món, phù hợp với giá trị cốt lõi của FoodNow. |
| 2 | US2 – Cải thiện trải nghiệm đặt món | Giúp khách hàng thao tác thuận tiện hơn, hỗ trợ mục tiêu giao món trong 30 phút. |
| 3 | US4.1 – Xem báo cáo doanh thu | Cung cấp thông tin để quản trị viên theo dõi và đánh giá tình hình kinh doanh. |
| 4 | US4.2 – Xuất báo cáo doanh thu ra Excel | Bổ sung khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu; phụ thuộc vào việc xác định dữ liệu báo cáo cần xuất. |

Đây là thứ tự gợi ý ban đầu. Product Owner cần xác nhận lại dựa trên mục tiêu sản phẩm, phản hồi khách hàng, giá trị kinh doanh, chi phí và các phụ thuộc kỹ thuật. Theo Scrum, DEEP là nguyên tắc để duy trì Product Backlog tốt, không phải công thức bắt buộc quy định thứ tự ưu tiên.

### b) Story đứng đầu cần chi tiết đến mức nào theo DEEP?

DEEP gồm bốn nguyên tắc:

- D – Detailed appropriately: Mức độ chi tiết phù hợp với vị trí của Story trong Backlog; Story ưu tiên cao cần đủ rõ để nhóm hiểu và ước lượng.

- E – Estimated: Các mục được ước lượng sơ bộ để PO có thêm cơ sở ra quyết định.

- E – Emergent: Backlog luôn được bổ sung, điều chỉnh khi có thông tin mới.

- P – Prioritized: Các mục được sắp xếp theo giá trị, rủi ro, phụ thuộc và mục tiêu sản phẩm.

Với US1 – Lọc nhà hàng theo loại món, trước khi đưa vào Sprint, buổi Refinement cần:

- Làm rõ loại món hợp lệ, ví dụ món Việt, món Nhật hoặc món Hàn.

- Xác định hành vi khi chọn một loại món, khi không có kết quả và khi bỏ bộ lọc.

- Viết tiêu chí chấp nhận rõ ràng để kiểm thử được.

- Thảo luận các phụ thuộc dữ liệu và giao diện cần thiết.

- Để Developers ước lượng Story Points và đánh giá khả năng hoàn thành trong Sprint.